# Problemformulering

Hvordan kan vi udvikle et SoMe website i Node.js med Express, MongoDB og Mongoose hvor brugeren har de muligheder som der forventes af et SoMe Website (Follow, Tags, Timeline, Posts, Threads)

Hvordan kan vi lave et intra site, som udfylder de givne krav. (Se project description short)

# 

# Tidsplan

Uge 1, 27/4 - 1/5

|  |  |
| --- | --- |
| Man | Problemformulering, tidsplan, opbygning og indhold af database, og collections. |
| Tir | Research |
| Ons | Basic opsætning af express og schemas - Rapport skelet opsætning |
| Tor | Skelet og Start opsætning, sider |
| Fre | Rapport & Opsummering af ugen. |

Uge 2, 4/5 - 8/5 -

|  |  |
| --- | --- |
| Man | Registrering (authentication, hashing) |
| Tir | Login system (2 factor authentication) |
| Ons | * || - |
| Tor | * || - |
| Fre | Rapport |

Uge 3, 11/5 - 15/5

|  |  |
| --- | --- |
| Man | Indlæg (yaddas) |
| Tir | Post/message/yaddas |
| Ons | Follow/followers |
| Tor | Comments |
| Fre | Rapport & Opsummering af ugen. |

Uge 4, 18/5 - 22/5

|  |  |
| --- | --- |
| Man | Design |
| Tir | Theme - dark/light |
| Ons | Rettelser og test af siden |
| Tor | Rettelser og test af siden |
| Fre | Rapport & Opsummering + Aflevering senest. |

# Database og collections

**Databasenavn: yaddayaddayadda**

**Kollektioner:**

* **Users**
  + username
  + email
  + firstName
  + lastName
  + avatar
  + password
  + isApproved
  + theme
  + following
  + followers
* **Messages/posts/yaddas**
  + username
  + timestamp
  + avatar
  + text
  + tags
  + Image
  + comment
    - username
    - timestamp
    - avatar
    - Text
    - tags
* **Comments**
  + username
  + avatar
  + text
  + tags